Отчет о ходе реализации Региональной экологической программы Карагандинской области на 2005-2007 годы

Региональная экологическая программа Карагандинской области на 2005-2007 годы утверждена решением X сессии Карагандинского областного Маслихата от 11 декабря 2004 года №151 в соответствии с протоколом расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан №01-7.5 от 2 августа 2004 года.

Основной целью Программы является уменьшение напряженности экологической ситуации области, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на естественные экологические системы и сохранение биологического разнообразия в регионе.

Основными задачами Программы для достижения данной цели являются:

- улучшение состояния атмосферного воздуха, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;

- охрана земель от загрязнения отходами производства и потребления;

- охрана флоры и фауны.

В соответствии с Региональной экологической программой Карагандинской области на 2005-2007 годы из выделенных бюджетных средств в 2005 году на природоохранные мероприятия в сумме 268569,0 тыс. тенге освоено 212748,0 тыс. тенге, что составляет 79%.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов- 174372,8 тыс. тенге (82%).

Завершены  восстановительные работы плотины водохранилища "Танатбай" п.Акшатау на сумму 26440,4 тыс. тенге и на реке Сакалбай Шетского района  на сумму 18000,0 тыс. тенге.

Основная цель: восстановление плотин из-за отсутствия в составе гидроузла паводкового сброса. Ожидаемые результаты: восстановление плотины будет способствовать накоплению воды и организации водопользования для скота в особозасушливый период года, подпитки заливных лугов и сенокосов в пойме реки в период паводка. Ремонт водосброса обеспечит устойчивую работу плотин и пропуск паводка расчетной обеспеченности.

Восстановительные работы плотины в ГУ ГПП "Буйратау" – 14900,0 тыс.тенге - в целях улучшения природоохранных условий в ГУ «Буйратау», сохранения и увеличения поголовья диких животных, а также круглогодичного гарантийного водопоя.

Ожидаемый результат: повышение полезной водоотдачи водоемов путем максимального снижения фильтрации воды из них, уменьшению сброса недостаточно очищенных вод в поверхностные водоемы.

В целях предотвращения угрозы загрязнения канализационными сбросами и сточными водами открытого водоема и осложнения эпидемиологической обстановки были проведены следующие мероприятия: реконструкция дренажных сетей и ливневой канализации г.Балхаш - 24779,0 тыс.тенге, очистных сооружений и подводящих к ним коммуникаций г.Абая - 21071,0 тыс.тенге, очистных сооружений г.Каркаралинск-городские сети канализации (2 очередь) - 53295,0 тыс.тенге,  реконструкция и восстановление очистных сооружений п. Осакаровка (1 очередь) - 15846,8 тыс.тенге.

- Охрана земельных ресурсов и минимизация отходов производства и потребления - 5822,6 тыс. тенге (100%) по следующим мероприятиям:

-    ликвидация неорганизованных свалок в пос. им. Г. Мустафина - 2002,6

тыс. тенге;

- захоронение существующих свалок ТБО в районе песчаного карьера

- г. Сатпаев - 3820,0 тыс.тенге;

В результате захоронено 85000 куб.м. ТБО на площади 135 га, что способствует уменьшению объемов размещения твердо-бытовых отходов.

- Оздоровление окружающей среды и охрана флоры и фауны - 22298,1 тыс. тенге (93%) по следующим мероприятиям:

- 	куртинная посадка сосны с комом земли. Участок Караганда- Аэропорт - 2831,3 тыс.тенге - посажено 400 саженцев сосны;

- 	завершение работ  по лесовосстановлению на территории, прилегающей к г.Каркаралинск при въезде со стороны г.Караганды - 1 очередь - 10851,1 тыс.тенге - посажено 3261 саженцев, деревьев различных пород;

-	уходные работы в ГУ ГПП "Буйратау" – 4871,6 тыс.тенге - спилино сгоревших деревьев 1445 штук, очищено от мусора площадь 2030000 кв.м;

- 	уходные работы и восстановительный ремонт в санитарно-защитной зоне вдоль ул.Иванова г. Балхаш  - 1950,0 тыс.тенге - посажено 230 деревьев на площади 1,7 га;

-   борьба с вредителями и болезнями растений г.Каражал, г.Балхаш – 960,0 тыс.тенге –защита зеленых насаждений от болезней и вредителей обработано ядохимикатами 45200 деревьев;

- охрана диких зверей и птиц, включая биотехнические мероприятия по недопущению заболеваний животных и людей бешенством - 834,0 тыс. тенге, уничтожено 810 бродячих собак.

В результате данных мероприятий улучшится экологическое состояние особоохранямых территорий областного значения, зеленые насаждения будут способствовать защите полотна дорог от снежных запасов, а также оказывать положительное влияние на микроклимат города, а также на чистоту воздуха. Экологическое образование и пропаганда - 2000,0 тыс. тенге (100%).

Оказано содействие в проведении Второго международного форума «Балхаш-2005» в сумме 1850,0 тыс.тенге и Всемирного Дня охраны окружающей среды – 150,0 тыс.тенге.

По проектным работам выделено 24994,9  тыс.тенге, освоено 8295,2 тыс.тенге, что составляет 33%.

### Начальник управления						А.Яковлев