Региональная экологическая программа Карагандинской области на 2005-2007 годы

| Название программы, № и дата акта об утверждении | Региональная экологическая программа Карагандинской области на 2005-2007 годы утверждена решением X сессии Карагандинского областного Маслихата от 11 декабря 2004 года №151 |
| --- | --- |
| # Цели программы | Уменьшение напряженности экологической ситуации области, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на естественные экологические системы и сохранение биологического разнообразия в регионе |
| ### Задачи программы | - Улучшение состояния атмосферного воздуха, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу; - Снижение негативного влияния на водные ресурсы; - Возвращение нарушенных отработанных земель в народно-хозяйственный оборот, охрана земель от загрязнения отходами производства и потребления; - Охрана флоры и фауны; - Развитие экологического образования и пропаганды экологических знаний; - Содействие совершенствованию системы охраны окружающей среды |
| Выделение бюджетных средств на Программу в 2005 году, млн.тенге | 227,6 |
| Освоение бюджетных средств в 2005 году, млн.тенге | 227,6 |
| Процент освоения бюджетных средств | 100% |
| ## Основные направления расходования бюджетных средств, предусмотренных в Программе |  |
| Статьи расходов | млн.тенге |
| Завершение восстановительных работ плотины водохранилища "Танатбай" п.Акшатау | 26,4 |
| Восстановительные работы плотины на реке Сакалбай Шетского района | 18 |
| Ликвидация неорганизованных свалок в пос. им. Г. Мустафина | 2 |
| Захоронение существующих свалок ТБО в районе песчаного карьера г. Сатпаев | 3,8 |
| Куртинная посадка сосны с комом земли. Участок Караганда-Аэропорт | 2,8 |
| Завершение работ по лесовосстановлению на территории, прилегающей к г.Каркаралинск при въезде со стороны г.Караганды-1 очередь | 10,9 |
| ### Уходные работы в ГУ ГПП "Буйратау" | 4,9 |
| Уходные работы и восстановительный ремонт в санитарно-защитной зоне вдоль ул.Иванова г. Балхаш | 2 |
| Борьба с вредителями и болезнями растений г.Каражал | 0,5 |
| Борьба с вредителями и болезнями растений г.Балхаш | 0,5 |
| Охрана диких зверей и птиц, включая биотехнические мероприятия по недопущению заболеваний животных и людей бешенством | 0,8 |
| Экологическое образование и пропаганда | 2 |
| Завершение реконструкции дренажных сетей и ливневой канализации г.Балхаш | 27,5 |
| Реконструкция очистных сооружений и подводящих к ним коммуникаций г. Абая | 24,3 |
| Завершение реконструкции очистных сооружений г.Каркаралинск-городские сети канализации (2 очередь) | 59,5 |
| Реконструкция и восстановление очистных сооружений п. Осакаровка (1 очередь) | 21 |
| ### Проектные работы | 20,7 |
| Достигнутые результаты в результате реализации Программы за 2005 год |  |
| Завершились восстановительные работы плотин на р.«Сакалбай» и водохранилища "Танатбай" Шетского района. |  |
| Посажено 400 саженцев сосны, 3261 саженцев, деревьев различных пород, 230 деревьев на площади 1,7 га, спилино сгоревших деревьев 1445 штук, очищено от мусора площадь 2030000 кв.м., захоронено 85000 куб.м. ТБО на площади 135 га, уничтожено 810 бродячих собак. |  |
| В целях защиты зеленых насаждений от болезней и вредителей обработано ядохимикатами 45200 деревьев, оказано содействие в проведении Второго международного форума "Балхаш-2005" и Всемирного Дня охраны окружающей среды. |  |
| Введены в эксплуатацию дренажные сети и ливневая канализация г.Балхаш, очистные сооружения г.Каркаралинск. |  |