Информация

о ходе выполнения программы «Питьевые воды»

в Карагандинской области

Программа «Питьевые воды» на 2002-2010 годы по Карагандинской области» разработана в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года №93 «Об отраслевой программе «Питьевые воды» на 2002-2010 годы» и от 24  апреля 2002 года №470 «О плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы».

Программа разработана с участием городских и районных акиматов по предполагаемым проектам водоснабжения сельских населенных пунктов, остронуждающихся в качественном водообеспечении.

В настоящее время в области 191 водопровод, из них 13 в городских поселениях, 176 сельских и 2 групповых водопровода.  Протяженность водоводов составляет 6,5 тыс.км.

Из децентрализованных источников (скважины, колодцы) снабжаются 314 населенных пунктов (122709 человек).

Разработанной программой охвачено 311 населенных пунктов области, наиболее остро нуждающиеся в качественной питьевой воде. За период с 2002 по 2005 годы выполнены мероприятия по восстановлению объектов водоснабжения в 65 населенных пунктах, сумма затрат составила 2,2 млрд.тенге. В результате выполненных мероприятий качественную питьевую воду стало получать более 120 тыс.жителей области.

В текущем году по программе «Питьевые воды» будут начаты и продолжены работы по реконструкции и строительству водопроводных сетей в 28 населенных пунктах области, объем финансирования составил 1614,109 млн.тенге:

| Источники финансирования | Сумма выделенных средств, млн.тенге | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
| республиканский бюджет | 1053,234 | 12 объектов |
| областной бюджет | 596,577 | 16 объектов (в т.ч. на разработку ПСД по 19 объектам - 105,98 млн.тенге) |

Проведенный анализ по исполнению программы «Питьевые воды» за период 2002-2006 годы  показывает следующее:

*- сумма затрат по городам представлена с учетом средств предприятий.

Программой в 2004-2005 годах предусматривались средства по проектам городского водоснабжения "Реконструкция водопроводных сетей городов Караганды и Темиртау" и "Освоение Кожамсеитского водозабора" за счет средств Всемирного банка реконструкции и развития и безвозмездная помощь Германии в объемах 4150 млн.тенге и 710,8 млн.тенге соответственно. Однако из-за не достигнутых межправительственных соглашений проекты не профинансированы.

За счет средств услугодающих городских предприятий за период 2002-2005 годы выполнены ремонтные работы на водопроводных сетях в общей сумме  669,9 млн.тенге.

В целях улучшения функционирования и безаварийной работы систем водоснабжения в г.Абай, п.Шахан, п.Сары-Шаган Актогайского района за счет средств областного бюджета в 2004-2005 гг. приобретена спецтехника для коммунальных государственных предприятий.

В соответствии с программой «Питьевые воды» планировалось предусмотреть средства из Исламского Банка Развития (ИБР) и республиканского бюджета (софинансирование) на реконструкцию и строительство водопроводных сетей в 94 населенных пунктах области. Согласно Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и ИБР период реализации проекта 2004-2006 годы, однако проект в течении 2-х лет не работал.

В настоящее время акиматом Карагандинской области совместно с Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства повторно рассмотрен проект «Сельское водоснабжение в Карагандинской области» по линии Исламского Банка Развития, по которому планируется профинансировать разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию 25 объектов водоснабжения в Карагандинской области, реализация проекта предполагается начаться в 2006 году с продлением до 2007 года, при этом оставшиеся 69 объектов планируется перенести для финансирования из республиканского и областного бюджетов.

Областное управление

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог