Справка

о ходе реализации Госпрограммы жилищного строительства

по итогам 1-го квартала 2009 года

В рамках реализации Госпрограммы жилищного строительства по Карагандинской области за счет всех источников финансирования по итогам 1-го квартала 2009 года введено в эксплуатацию 85,1 тыс.кв.м. жилья или 646 квартир.

В структуре вводимого жилья основной объём 71% (60,3 тыс.м2) выполнен за счёт индивидуального жилищного строительства, коммерческое жильё составил 26% (22,1 тыс.м2) и прочее жильё (служебное жилье МО РК и др.) – 3% (2,7 тыс.м2).

По итогам 1-го квартала 2009 года в основном акиматами городов и районов области были выполнены поставленные задачи по вводу жилья в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы.

За 1 квартал т.г. инвестиции в жилищное строительство составил 3 млрд. 197 млн. тенге или 126% к факту аналогичного периода 2008 года.

По итогам 1 квартала 2009 года средства, выделенные из республиканского бюджета на реализацию Госпрограммы жилищного строительства Карагандинской области в сумме 652 млн.тенге освоено на 100%, из них:

- на строительство государственных арендных домов - 92 миллионов тенге - 100% (при плане на 3 месяца- 92 млн.тенге);

- на развитию и реконструкции инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки – 560 миллионов тенге - 100% (при плане на 3 месяца - 560 млн.тенге).