ПрПоПроектПроект	Проект

Приложение 4

к постановлению акимата

Карагандинской области

от «____» _________2007 года №______

Приложение  4

к постановлению акимата                     Карагандинской области

от 21 декабря 2006 года № 27/35

268 Управление  пассажирского

транспорта и автомобильных

дорог Карагандинской области

Администратор бюджетной программы

## П А С П О Р Т

### 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог

### (наименование бюджетной программы)

на 2007 год

1. Стоимость:  1 382  693  тысячи  тенге  (миллиард триста восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи тенге).

2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 51, 94 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года; статьи 27, 29 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан»;  статьи 6, 24  Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «О безопасности дорожного движения»; статья 17 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»; постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227 «Об утверждении Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы»; решение XXVI сессии Карагандинского областного Маслихата от  29 марта  2007 года  № 403 «О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Карагандинского областного Маслихата от 13 декабря 2006 года № 364 «Об областном бюджете на 2007 год».

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского и областного бюджета.

4. Цель бюджетной программы: восстановление и ремонт автомобильных дорог областного значения, отвечающим современным требованиям, для  безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.

5. Задачи бюджетной программы: проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержанию и озеленению, разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог, для обеспечения качества выполнения ремонтных работ и применения дорожно-строительных материалов.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

| №№ п/п | Код прог- рам мы | Код под- прог-раммы | Наиме- нование програм-мы (подпрограм-мы) | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Сроки реализа-ции | Ответст- венные исполни- тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 003 | 011 015 | ### Обеспе- ### чение функцио- ### нирова- ### ния авто- ### мобиль- ### ных ### дорог ### Реализа- ция прог-раммы за счет официальных трансфертов республиканского бюджета Реализация прог-раммы за счет средств местного бюджета | 1. Выполнение капитального ремонта дорог областного значения – 12 км и 1 моста – 427 827 тыс. тенге, в том числе: - автодороги «Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь» км 16-18 Шетского района - 55 948 тыс. тенге; - автодороги «Просторное-Жарык-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш» км 265-275 Актогайского района – 313 425 тыс. тенге; - мост ч/з реку «Бала-Кундызды» на а/д «Темиртауский-Чапаево-Садовое-Осакаровка» км 34+900 – 58 454 тыс. тенге. 2.Оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора за ходом капитального ремонта автомобильных дорог областного значения – 2 173 тыс. тенге. 1. Выполнение капитального ремонта дорог – 368 687 тыс. тенге, в том числе: - автодороги «Подъезд к аэропорту Центральный» км 0-15 БухарЖырауского района - 285 195 тыс. тенге; - автодороги «Караганда-Шахтинск» км 0-2 Абайского района – 41 992 тыс. тенге. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту – 62 км и 1 мост – 41 500 тыс. тенге, в том числе: -а/д «Караганда-Шахтинск» км 0-22 Абайского района -11 000 тыс. тенге; -а/д «Караганда-Уштобе-Курлус» км 0-9 Бухаржырауского района - 4 500 тыс. тенге; -а/д « Караганда-Сарань» км 0-6 Бухаржырауского района – 3 000 тыс.тенге; -а/д «Шахтерское-Пржевальское» км 0-25 Нуринского района -12 500 тыс.тенге; -мост через р.Щерубай-Нура на а/д»Жартас-Коксу-Зеленные ключи-Северный Коксу» км 0+200 ( с подходами) Абайского района – 10 500 тыс. тенге. 2. Выполнение среднего ремонта автодорог (черным покрытием с устройством ШПО) – 83,0 км – 286 890 тыс. тенге, в том числе по районам: Абайскому р-ну 9 км – 27 000 тыс. тенге; Актогайскому р-ну 10 км -30 000 тыс. тенге; Бухар жыраускому р-ну 26 км – 116 683 тыс. тенге; Нуринскому р-ну – 10 км - 29 207 тыс. тенге; Осакаровскому р-ну - 9 км – 27 000 тыс. тенге; Шетскому р-ну – 4 км - 12 000 тыс. тенге; Улытаускому р-ну 7 км – 21 000 тыс. тенге. Жанааркинскому р-ну – 8 км – 24 000 тыс. тенге. 3. Выполнение среднего ремонта, освещение дороги «Подъезд к аэропорту города Балхаш» – 6,5 км – 45 243 тыс.тенге. 4. Проведение работ по текущему ремонту, содержанию и озеленению автомобильных дорог областного значения, включая зимнее содержание – 6 024,3 км – 250 000 тыс. тенге. 5.Оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора за ходом капитального ремонта автомобильных дорог областного значения – 1 873 тыс. тенге. | в тече- ние года | Управле- ние пассажирского транспорта и автомо- бильных дорог Карагандинской области |

7.Ожидаемые результаты  выполнения бюджетной программы:

Прямой результат: проведение дорожно-ремонтных работ капитального, среднего, текущего характера на автомобильных дорогах областного значения, в том числе:

капитальный ремонт  автомобильных дорог областного значения 29 км;

капитальный ремонт моста через реку Бала-Кундузды – 1 мост;

разработка  проектно сметной документации по капитальному ремонту 62 км и 1 моста;

средний ремонт черного покрытия  не менее 83 км с устройством ШПО;

средний ремонт автомобильной дороги города Балхаш не менее 6,5 км с асфальтно-бетонным покрытием, включая наружное освещение;

текущий ремонт, содержание и озеленение автомобильных дорог областного значения, включая зимнее содержание не менее 6 024,3 км;

оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора за ходом капитального ремонта автомобильных дорог областного значения.

Конечный результат:

обеспечение безопасного и бесперебойного проезда;

снижение аварийных участков на автомобильных дорогах областного значения;

снижение транспортно-составляющих затрат;

сокращение сроков доставки грузов и пассажиров до места назначения.

состояние дорог в конце года с учетом проведенных работ по капитальному, среднему и текущему ремонту ориентировочно составляет:

в хорошем состоянии – 904 км, или 15%;

в удовлетворительном состоянии – 2530 км, или 42%;

в неудовлетворительном состоянии –  2596,8 км, или 43%;

повышение качества технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог областного значения.

Финансово-экономический результат: обеспечение эффективности использования бюджетных средств осуществляющий путем:

проведения конкурса в соответствии с законодательством о государственных закупках по капитальному, среднему, текущему  ремонтам, содержанию и озеленению областных дорог;

проведение контроля за качеством ремонта и содержания дорог в соответствии с действующими нормами;

затраты на 1 км автомобильных дорог областного значения для проведения контроля качества в среднем составят на капитальный ремонт 25011 тыс. тенге, на средний ремонт (черным покрытием с устройством ШПО) – 3457 тыс. тенге, на средний ремонт (с асфальтно-бетонным покрытием), включая наружное освещение – 6960 тыс.тенге, на текущий ремонт – 41,5 тыс. тенге, стоимость 1 моста 58744 тыс. тенге.

Своевременность: в течение финансового года, в соответствии с условием заключенных договоров.

Качество: согласно строительных норм и правил (СН РК).

Начальник Управления

пассажирского транспорта и

автомобильных дорог

Карагандинской области					                        К. Мукатов

Главный бухгалтер								    В. Кабакова